|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO PRINCIPAL | **Acta de Reuniones** | | **ACTA N°005: Presentación del aplicativo con los requisitos requeridos con el cliente** | |
| **TEMA DE LA REUNIÓN:** Se desarrollara una actualización del avance del proyecto “Control de Membrecías para un Gimnasio” donde el cliente participará para confirmar su vigencia y funcionalidad | | | | |
| **PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Ian Alvarez | | | | |
| **LUGAR: r**eunión a través de zoom | | | | **FECHA:** 12/02/2023 |
| **HORA REAL DE INICIO:** 12:00 a.m | | **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:30 p.m | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **AGENDA DE LA CONVOCATORIA:** | |
| 1. | Presentación de 5 requisitos funcionales, asignado al Sprint 2 |
| 2. | Demostración de la funcionalidad de los requisitos funcionales al cliente |
| 3. | Uso de la aplicación como versión Beta para el ingreso de miembros en situación real |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE PARTICIPANTES** | **CARGO** |
| Ian Alvarez | Líder del grupo de proyecto |
| Karen Yánez | Integrante de equipo de proyecto |
| Yoselyn Morales | Integrante de equipo de proyecto |
| Alba Pérez | Dueño del producto |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:** | | | | |
| 1.1 | | ANTECEDENTES: El día 12/02/2023 se realizó una reunión virtual con los integrantes del grupo 2 y del dueño del producto, para observar los avances del proyecto.   1. Revisión de los 5 primeros requisitos funcionales del proyecto 2. Prueba del aplicativo funcional con todos los requisitos requeridos por el dueño del producto 3. Implementación del Sprint 2 4. Prueba de ingreso de miembros al aplicativo como prueba en caso de vida real | | |
| 1.2 | | Actualización en la documentación desarrollada hasta el momento, basados en la retroalimentación entre integrantes y líder del grupo. | | |
| 1.3 | | INFORMACIÓN   * Link de la reunión   <https://youtu.be/FNm7D5zr1j0> | | |
| **ACUERDOS Y COMPROMISOS:** | | | | |
|  | **DESCRIPCIÓN** | | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| 2. | Agregar las funciones extras que el usuario requiere como ultimo momento, dado a que no es muy complicado su implementación | | Ian Alvarez | 17/02/2023 |
| **TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA** | | | | |
| **LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:** | | | | |
| **ACTA ELABORADA POR:** | | | | |
| Ian Alvarez  ESTUDIANTE    Fecha: 10/01/2023 | | | | |
| **FIRMAS RESPOSABLES:** | | | | |